Утверждаю

Директор «Нижнекамской школы-интерната I-II вида
___________ З.Л. Шахмаева
«25» марта  2011 г.

ПРОГРАММА

информатизации  
«Нижнекамской школы-интерната 
I-II вида»
на 2011-2014 гг.

 
Содержание программы

1. Общие положения ……………………………………………………………3
2. Аналитическая справка информатизации образовательного процесса…..5
3. Паспорт программы…………………………………………………………..6
4. Цели программы информатизации…………………………………………..7
5. Задачи программы информатизации школы………………………………..8
6. Основные направления информатизации школы…………………………..9
7. Сроки и этапы реализации………………………………………………….10
8. Обеспечение программы…………………………………………...……….11
9. 
Проекты………………………………………………………………………12

10. План-график реализации программ………………………………………..14
11.  Прогнозируемые результаты……………………………………………….18
1. Обоснование программы
За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

Программа "Информатизация образования школы" определяет основные направления деятельности по внедрению современных информационных технологий и совершенствованию управленческой деятельности в школе.
Для современной системы образования характерно использование новых технических и педагогических возможностей и средств, которые позволяют реализовать любые технологии обучения и новое содержание образовательного процесса.

Для процесса обучения всегда существует своя технология, характерная для тех методов и средств, которые учитель использует при организации и проведении занятий. Технология обучения, с одной стороны, воспринимается как совокупность методов и средств обработки, представления, измерения и предъявления учебной информации, а с другой – это наука о способах воздействия учителя на учащихся и взаимодействия с ними в процессе обучения с использованием необходимых технических или информационных средств.
Использование информационных технологий в образовательном процессе в школе с глухими и слабослышащими учащимися особенно важно. Применение ИКТ позволяет реализовать  идеи индивидуализации и дифференциации обучения, развития творческих способностей и социализации учащихся.
Особую роль в управлении качеством образования играют современные информационные технологии, основой которых являются компьютеры и компьютерные системы, различные электронные средства, аудио-видеотехника и системы коммуникации.

Для того чтобы сделать школу конкурентной на рынке образовательных услуг, школа должна производить продукт, нужный родителям учеников. Таким продуктом может стать информационная культура и компьютерная грамотность учащихся. В обществе существует большой спрос на грамотных специалистов, способных находить и обрабатывать информацию, решать различные задачи с использованием компьютера. Для подготовки таких учащихся нужно реализовать проект "информатизации" школы. Уже достигнут ряд успехов: создается  сайт школы, который будет постоянно обновляется; в процесс информатизации включены различные учителя, проводятся предметные уроки с использованием компьютера и интерактивной доски (в частности географии, истории и обществознания, литературы, химии, математики).
В целях реализации федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды» и для подготовки детей к адаптации в открытом информационном пространстве, необходимо внедрение в образовательный процесс информационных технологий для всех его участников: управления, педагогического коллектива, учащихся.
2. Аналитическая справка

информатизации образовательного процесса 

В школе обучаются 56 учащихся, это 12 классов. 

Занятия по предмету «Информатика» в 2010/2011 учебном году проводятся в 10-12 классах.

ОУ имеет 1 кабинет информатики, в котором установлено 4 компьютера, объединённых в локальную сеть. Общее количество компьютеров в ОУ – 27. Выход в Интернет есть в кабинете информатики, бухгалтерии, кабинете директора,  у секретаря.

В школе ведётся работа по внедрению информационных технологий в учебно-воспитательный процесс.

65 % учителей имеют ПК дома, из них 65 % - выход в Интернет.

60 % учителей могут сделать поурочное планирование с использованием ИКТ, 50 % - найти материал в Интернет, 50 % - оценить пригодность Web-сайта для использования в учебных целях, 30 % - эффективно использовать ИКТ для объяснения нового материала.

Использование учителями школы в повседневной практике цифровых инструментов и технологий:

· текстовый редактор – 84 %;

· электронные базы данных – 20 %;

· электронные таблицы – 32 %;

· программы для создания презентаций – 32 %;

· распечатка дополнительных материалов для урока - 100 %;

· программы для работы с видео, звуком и графикой - 
32 %;

· электронная почта – 65 %.

Созданы и непрерывно пополняются:

· база данных по педагогическим кадрам;

· база данных по контингенту учащихся;

· сайт школы.

Остаётся ряд проблем:

· совершенствование материально-технической базы;

· отсутствие общешкольной локальной сети и доступа в Интернет со своего рабочего места;

· трудности учащихся с использованием информационных ресурсов.

3. Паспорт программы

	Наименование программы
	Программа информатизации Муниципального  общеобразовательного  учреждения   «Нижнекамская школа-интернат I-II вида»

	Нормативно–правовая база программы
	Устав школы

Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года» 

Программа развития педагогического образования России на 2001-2010 годы

	Заказчик программы
	Администрация школы-интерната I-II вида

	Разработчики программы
	З.Л. Шахмаева  - директор «Нижнекамской школы-интерната I-II вида»

Г.Р. Хоснуллина - заместитель директора по УР;

В.С. Галимова – учитель информатики;

К.В. Евсеева – учитель физики.

	Сроки реализации программы
	2011-2014 гг.

	Контроль за исполнением программы
	З.Л. Шахмаева  - директор «Нижнекамской школы-интерната I-II вида»




4. Цели программы информатизации
· Повышение эффективности работы компьютерного класса. Использование компьютера, как инструмента для решения различных задач обучения и функционирования школы. 

· Повышение качества преподавания в школе за счет использования ИКТ в образовательных технологиях. 

· Интеграция школьных образовательных систем в единое информационно-образовательное пространство. 
· Формирование и развитие информационной культуры обучающихся, педагогических и руководящих кадров; способности эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении информационные ресурсы и технологии в бытовой, общественной и профессиональной областях жизнедеятельности; 
· Обновление содержания школьного образования посредством пополнения школьной медиатеки, внедрение компьютерных технологий обучения в преподавании предметов базисного учебного плана.
5. Задачи программы информатизации школы

· Пополнение школьной медиатеки. 

· Формирование информационной культуры обучающихся, повышение их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных информационных технологий. 

· Внедрение компьютерных информационных технологий для различных служб и подразделений школы (учебного управления, бухгалтерии, библиотеки, канцелярии); 

· Практическое освоение преподавателями компьютерных технологий в области обучения. 

· Укрепление материально-технической базы школы.

· Создание банка данных методических разработок.

· Обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;
· Формирование у участников образовательного процесса навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных задач; 
· Создание условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и сотрудникам школы;
· Усиление дифференциации и индивидуализации образовательного процесса путем внедрения вариативных образовательных программ с применением ИКТ;
· Автоматизация учета кадров и документации школы для оперативного ведения и архивного хранения информации;

6. Основные направления информатизации школы

1. Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (курсы по основам информационно-коммуникационных технологий для начинающих, тематические педагогические советы и методические дни). 

2. Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий; создание учащимися совместно с учителями-предметниками презентаций, для  компьютерной поддержки уроков; переход от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе). 

3. Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с учителями и учащимися других школ). 

4. Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных; внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддержка расписания). 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий в работе школьных средств массовой информации (создание и наполнение школьного сайта). 

6. Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, работа студий детского компьютерного творчества, участие в сетевых образовательных проектах). 

7. Создание банка данных образовательных ресурсов. 

8. Запустить в эксплуатацию класс свободного доступа к Интернет. 

9. Обеспечить учащимся и преподавателям доступ к компьютерам и широкому диапазону современного программного обеспечения для индивидуальной работы во внеурочное время.

10. Размещение и обслуживание школьного сайта. 

7. Сроки и этапы реализации

 

Первый этап – 2011-2012  гг.

Предполагает организацию повышения компьютерной грамотности преподавательского состава школы, оснащение школы средствами ИКТ (ноутбуки), разработку структуры школьного образовательного электронного ресурса, накапливаемого в сети, использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе, начать систематическую работу в «Электронном образовании».

 Второй этап – 2012-2013 гг.

Применение ИКТ при изучении различных дисциплин, интеграция ИКТ в учебный процесс, широкая межпредметная интеграция, создание электронных методических материалов.

 Третий этап – 2013 – 2014 гг.

Создание единой информационной сети школы, которая включает материально-технические, информационные и кадровые ресурсы, обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку и использование информации, полноценный информационный обмен, а также требует нормативно-организационной базы, технического и методического сопровождения.

8. Обеспечение программы

	

Техническое обеспечение
	

	1.1. Количество компьютеров
	27

	1.2. Количество принтеров
	7

	1.2.а. Лазерных формата А4
	5

	1.2.б. Лазерных формата А3
	-

	1.2.в. Цветных струйных формата А4
	1

	1.2.г. Цветных лазерных формата А4
	1

	1.3. Количество сканеров
	3

	1.4. Количество мультимедийных проекторов
	2

	1.5. Количество МФУ (принтер+сканер+копир)
	2

	1.6. Количество ксероксов
	2

	1.6.а. Формата А4
	1

	1.6.б. Формата А3
	1

	1.7. Количество модемов
	1

	1.8. Количество телефонных линий
	2

	1.9. Количество интерактивных досок
	1

	1.10. Тип подключения к Интернет (коммутируемое, кабельное, ADSL)
	ADSL

	1.11. Количество компьютеров, имеющих доступ к Интернет
	8

	1.12. Наличие сайта школы (при наличии указать адрес)
	edu.tatar.ru./nkamsk/page17430.htm

	1.13. Наличие школьной локальной сети. Количество компьютеров, подключенных к ней
	6

	1.14. Количество компьютерных классов
	1

	Кадровое обеспечение программы 

	1.15.а. Директор
	1

	1.15.б. Заместители директора (всего заместителей / оборудованных рабочих мест)
	3/3

	1.15.в. Библиотека
	1

	1.15.г. Секретарь 
	1


9. Проекты
 

Проект «Школьный сайт»
Евсеева К.В.
 Цель: создание сайта школы и открытие доступа к нему всем участникам учебного процесса и внешним носителям.

Задачи:

1. Создать команду, ответственных за работу сайта: 

     Хоснуллина  Г.Р. - общая документация по учебно-воспитательной работе

     Галимова В.С. –школьные новости       

     Евсеева К.В.  – информатизация школы       

2. Обеспечить постоянное обновление информации для всеобщего просмотра.

12. Размещать  на сайте служебную информацию.

Проект 
«Активное применение ИКТ на уроках»
Цель: рост коэффициента качества обученности учащихся на основе ИКТ компетенции учителя. 

 Задачи: 

1.    Повысить ИКТ компетентность  учителей. 

2.    Разработать методику применение электронных пособий.

3.    Внедрять электронные учебники в практику педагогической деятельности.

  

Реализация проекта:

Проект реализуется через работу школьных МО, обмена опытом учителей-предметников, индивидуального консультирования со специалистами ИМЦ.

 

Ожидаемый результат: Использование ИКТ на уроках, применение презентаций по отдельным предметам, проведение интегрированных уроков с использованием мультимедийной техники, индивидуальное тестирование учащихся по отдельным предметам.

Проект 
«ИКТ  учащимся»
Цель: увеличение количества учащихся активно использующих ИКТ технологии в учебных целях (подготовка домашнего задания, участие в конкурсах).
 Задачи: 

1.    Повысить ИКТ компетентность  учащихся. 

2.    Разработать рабочую программу по информатике предполагающую обучение с использованием Интернет на уроке.
Реализация проекта: 
Проект реализуется через консультирование учащихся, индивидуальную работу с ними, использование Интернет на уроках информатики в рамках учебной программы, а также использования Интернет во внеурочное время для самостоятельного выполнения учебных заданий, поиска информации по различным предметам и т.д.
Ожидаемый результат: Повышение информационной и коммуникативной компетентности учеников при их самостоятельной работе с ресурсами Интернет, повышение ИКТ компетенции учащихся.  
10. План-график реализации программы
	Направление деятельности школы
	Мероприятия,  организационные действия, по обеспечению данного направления деятельности
	Планируемые результаты

	Дата
	Ответственные 

за мероприятия

	
	школа
	Партнеры, организации, оказывающие помощь
	
	
	

	Техническое оснащение школы

	Использование продукта проекта Конструктор сайтов
	Формирование школьной команды и распределение обязанностей по совершенствованию  сайта
	 
	Функционирование школьного сайта, отражающего все стороны жизни школы
	2011
	Зам.директора по УР

	
	Работа по ведению  сайта 
	Техническая помощь осуществляется работниками ИМЦ
	Отражение работы и жизни школы в содержании школьного сайта. 
	2011-2014
	Зам.директора по УР,  команда школы

	Использование видеоматериалов и учебных программ в образовательной деятельности
	Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР и учебных программ по различным предметам
	
	Создание ресурсов для повышения наглядности преподавания
	2011-2014
	Директор, зам.директора по УР.

	Техническое оснащение
	Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение)
	
	Работоспособность компьютеров школы
	 2011-2014
	Учитель  информатики, программист 

	
	Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников
	УО
	Увеличение  уроков с использованием ИКТ
	2012-2014
	Администрация

	
	Обновление  компьютерного класса
	УО
	Увеличение возможности учителей и учащихся в дополнительном доступе к техническим средствам, улучшение расписания
	2011
	Администрация

	
	Обеспечение школы достаточным количеством цифровых устройств для работы с графической информацией: сканеры, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д.
	
	Формирование основных элементов единого информационного пространства школы обеспечивающих эффективное использование ИКТ в образовательном процессе и управлении
	2012-2014
	Администрация

	
	Обновление компьютеров всем школьным администраторам для подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, оперативного общения с сотрудниками с использованием электронной почты, чатов, голосовых средств компьютерной связи
	
	
	2012-2014
	Администрация

	
	Подключение большинства компьютеров школы Интернету. Организация точек Wi-Fi – доступа к ресурсам локальной сети.
	
	Рост ИКТ-компетентности учителей за счет активного использования ресурсов школьной локальной сети
	2012-2014
	Администрация

	
	Оснащение предметных кабинетов школы мультимедийными проекторами и интерактивными досками
	
	Формирование у педагогов школы общего видения места ИКТ в образовательном процессе, использование методик обучения с применением ресурсов цифровой образовательной среды школы.
	2014
	Администрация

	Организационное обеспечение
	Организация школьной технической и методической служб
	
	Наличие технической и методической помощи педагогам
	2011-2012
	Администрация

	
	Разработка и внедрение правил использования школьниками и педагогами имеющихся в школе средств ИКТ: принтеров, проекторов, интерактивной доски и другого цифрового оборудования как общешкольного ресурса
	
	Создание условий для активного использования ИКТ в учебной практике: наличие технической и методической помощи, регламента использования цифрового оборудования, что облегчает подготовку и проведение уроков
	2012-2014
	Администрация

	Изменения в образовательной ситуации школы

	Условия обучения
	Составление графика дополнительного доступа учащихся к ПК
	 
	У школьников появляется доступ к компьютерам, сетям для выполнения домашних, внеклассных работ.
	2012-2013
	Учитель информатики

 

	
	Использование  ИКТ педагогами в качестве вспомогательного средства при подготовке школьных мероприятий.
	
	Рост интереса школьников к изучению ИКТ и применению цифровых средств в учебном процессе.
	2011-2014
	Учителя-предметники, воспитатели 

	
	Использование учителями Интернет для подготовки к урокам, получения оперативной информации, обмена информацией с коллегами, родителями и учащимися
	
	Повышение ИКТ-компетенции и ИКТ-грамотности педагогического состава школы, повышение педагогической компетентности, расширение педагогического опыта за счет сетевого профессионального общения
	2013-2014
	Учителя-предметники  

	Повышение ИКТ компетенции учащихся
	Консультирование учащихся, индивидуальная работа с ними
	 
	Повышение ИКТ компетенции учащихся.  
	2011-2014
	Учителя-предметники  

	
	Использование Интернет на уроках информатики в рамках учебной программы
	
	Повышение информационной и коммуникативной компетентности учеников при их самостоятельной работе с ресурсами Интернет
	2011-2012
	Учитель информатики



	
	Использование Интернет во внеурочное время для самостоятельного выполнения учебных заданий, поиска информации по различным предметам и т.д.
	
	
	2012-2014
	Учитель информатики, учителя-предметники  



	Подготовка педагогических кадров и администрации.  Определение действий по повышению ИКТ-компетентности

	Повышение квалификации педагогов
	Повышение ИКТ-квалификации  учителей: организация групповых и индивидуальных консультации, создание условий для посещения курсов, методическая поддержка педагогов с недостаточным уровнем ИКТ-грамотности.
	
	Создание и проведение уроков с ИКТ 
	2011-2013
	Администрация,

учитель информатики



	
	Прохождение администрацией ОУ КПК  по ИКТ-компетенций
	ИМЦ или др. организации
	Повышение ИКТ компетенции администрации в соответствии с графиком ИМЦ. 
	до конца 2013
	Директор 

 

	
	Прохождение учителями-предметниками КПК в сфере ИКТ
	ИМЦ
	Повышение ИКТ компетенции учителей в соответствии с графиком ИМЦ, школы
	до конца 2014
	Зам.директора по УР 

	
	Проведение педсоветов, семинаров,  мастер-классов
	
	Обобщение опыта педагогов 
	2013-2014
	Администрация 

	Использование ИКТ в организации управления школой

	Переход на электронный документооборот
	Введение системы электронных портфолио учителей и учащихся
	Консультационная помощь ИМЦ
	Систематизация достижений педагогов и учащихся школы
	2011-2012
	Администрация

	
	Работа на портале «Электронное образование»
	Консультационная помощь ИМЦ
	Создание электронных классных журналов,  электронных дневников.
	2011-2013
	Администрация, педагоги

	
	Использование администрацией, секретарем, классными руководителями и учителями ИКТ для сбора, обработки информации об учебном процессе, решения задач делопроизводства
	
	Повышение образовательных результатов за счет оперативного и полного сбора информации об учебном процессе, эффективной ее обработки, открытости этой информации для коллег и родителей
	2011-2014
	Администрация, педагоги

	
	Использование ИКТ учителями и классными руководителями для работы с родителями
	
	
	2011-2014
	Администрация, педагоги

	Повышение качества
	Использование Интернет-ресурсов педагогами для обмена педагогическим опытом
	
	Повышение ИКТ-компетенции и ИКТ-грамотности работников школы, повышение педагогической компетентности
	2011-2014
	Администрация, педагоги

	
	Организация мониторинга эффективности применения ИКТ в учебном процессе
	
	
	2011-2014
	Администрация


 

11. Прогнозируемые результаты

Эффективность  реализации программы  информатизации  школы оценивается по 
следующим критериям:

· создание единого информационного пространства

показатели:

· повышение эффективности образовательного процесса;

· автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

· повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя

показатели:

· создание условий для творческого роста всех участников образовательного   процесса через использование информационных технологий;

· повышение качества образования;

· повышение квалификационной категории учителей;

· распространение и обобщение опыта учителей через участие в  научно- методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в  Интернете;

· создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое  информационное пространство  образовательного учреждения;

· эффективность использования сайта. 

· повышение информационной культуры обучающихся

показатели:

· использование компьютерной технологии в самостоятельной работе; 

· участие в конкурсах.

