«Согласовано»                                                                                               «Утверждаю»

Директор МОУ «Нижнеметескинская СОШ»                                    Начальник МУ «Отдел образования»

_____________ А.Р.Ибрагимов                                       исполкома Арского муниципального                                                                                        района:        ____________ З.М.Давлетбаев

Программа информатизации

муниципального общеобразовательного учреждения «Нижнеметескинская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального  района  Республики Татарстан

на 2016 -2020 годы

Рассмотрено  на заседании

педагогического совета

протокол № 1

от 29 августа 2016  года

Паспорт программы

| Наименование программы | – | Программа информатизации муниципального общеобразовательного учреждения «Нижнеметескинская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального района РТ. |
| --- | --- | --- |
| Нормативно–правовая база программы | – | Устав школы, Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года», Программа развития педагогического образования России на 2001-2010 годы |
| Цель и задачи |  | Создание информационной системы образования, позволяющей применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Задачи программы: 1.Осуществлять развернутый мониторинг образовательной деятельности внедрения ИКТ. 2.Сделать уроки с использованием ИКТ привычными для учащихся школы, а для учителей - нормой работы. 3.Совершенствовать материально-техническую базу школы, обеспечивающую системное внедрение и активное использование ИКТ. |
| Заказчик программы | – | Администрация МОУ «Нижнеметескинская СОШ» |
| Разработчики программы | – | А.Р.Ибрагимов – директор МОУ «Нижнеметескинская СОШ» З.Ш.Гибадуллина – зам. директора по УВР МОУ «Нижнеметескинская СОШ» И.З.Гибадуллин – учитель информатики МОУ «Нижнеметескинская СОШ» |
| Сроки реализации программы | – | 2016г. – 2020г. |
| Контроль за исполнением программы | – | А.Р.Ибрагимов – директор МОУ «Нижнеметескинская СОШ» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | - Повышение качества образования и уровня информационной культуры участников образовательного процесса на основе использования современных информационных технологий. -Развитие индивидуальных и творческих способностей учащихся на основе интеграции личностно – ориентированных педагогических и информационных технологий. Создание единой информационной образовательной среды. -Осуществление перехода на новый качественный уровень использования компьютерной техники, новых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. -Создание единой информационной среды обучения -Сформирование информационной культуры учащихся, повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий. -Осуществление развернутого мониторинга образовательной деятельности. -Создание открытого информационного пространства школы через информационно-образовательную сеть. -Усовершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ. -Построение оптимального учебнго плана и, как следствие, снижение перегрузки учащихся, соответствие учебных программ целям школы и реальным возможностям учащихся. |

- Общие положения.

  - Содержание проблемы и необходимость продолжения ее решения программными методами

Одно из важнейших направлений образовательной политики последних лет, составной частью приоритетного национального проекта «Образование»  является – информатизация системы образования. Основные задачи информатизации образования в школе  решались в ходе реализации  программы  школы «Развитие единой образовательной информационной среды на 2001-2005 годы», районной программы «Информатизация образования», план мероприятий по информатизации  образования школы района на 2004-2006 гг., основной целью которой было создание системы информатизации  образования.

В настоящее время такая система в своей основе сложилась. Сегодня общеобразовательное учреждение практически полностью оснащено компьютерной техникой.  Сорок  компьютеров (24  ноутбука) в школе подключены к сети Интернет, в  ней работает электронный почтовый ящик. В школе имеется  доступ ADSL доступ.  Компьютерная база учреждения  образования  на сегодняшний день составляет 17 компьютеров,  3  видеопроектора, 1 сканера, 3 принтера, 1 копировальной техники, 1  интерактивный комплекс.  Кроме того, компьютером оснащена школьная библиотека. Внедрение новейших информационных технологий напрямую зависит от уровня подготовленности педагогов, которые должны использовать информационные технологии в своей повседневной работе.

Сегодня владеют компьютерной грамотностью все работникови образовательных учреждений.

С целью активизации работы по изучению и внедрению информационных технологий в учебно-воспитательный процесс; формирования  устойчивого интереса преподавателей к информационным технологиям в районе  среди учителей предметников ежегодно проводится  школьный конкурс «На лучшее знание компьютерных технологий», «На лучшую обучающую программу»; педагоги школы  участвуют на районных конкурсах   «На лучшее знание компьютерных технологий», «На лучшую обучающую программу»; Республиканских Интернет- педсоветах по проблеме «Внедрение современных информационных образовательных технологий»..  Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность.

  - Актуальность программы:

Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных инноваций, пришедших в российскую школу в последние десятилетия. В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

- использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

- использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности;

- рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объектов изучения;

- использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;

- использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

- организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;

- использование средств современных информационных технологий для организации интеллектуального досуга.

Практическая реализация компьютерных технологий и переход на последующие этапы информатизации связана с отбором содержания отдельных предметов с целью создания компьютерных программ. Программное обеспечение должно отражать действующий учебный план и быть сопряженным во времени с учебным планом школы. Таким образом, одной из ведущих научно-методических проблем в данном случае становится создание методологии проектирования современных учебных (информационных) технологий применительно к школьному образованию.

  - Цель программы информатизации школы:

Создание информационной системы образования, позволяющей применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования.

Задачи программы:

1.Создать условия для использования компьютерной техники, новых информационных технологий.

2.Осуществлять развернутый мониторинг образовательной деятельности внедрения ИКТ.

3.Сделать уроки с использованием ИКТ привычными для учащихся школы, а для учителей - нормой работы.

4.Совершенствовать материально-техническую базу школы, обеспечивающую системное внедрение и активное использование ИКТ.

План мероприятий на 2016-2020 годы.

| № п/ п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение уровня запроса и готовности педагогического коллектива к освоению информационных и коммуникативных технологий | Сентябрь-октябрь 2016 год | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 2. | Анализ учебного плана и внесение возможных изменений организации образовательного процесса в связи с внедрением ИКТ в школьную практику: -Организация элективных курсов -Организация факультативных занятий; | Август-сентябрь 2016 год | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина |  |
| 3 | Повышение квалификации педагогов школы в области ИКТ на базе ИМЦ. Ведение карт ПК учителей на базе школы, МОУ ДО «ИМЦ» | В течение учебного года | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 4 | Поддержка и сопровождение педагогов, осваивающихи внедряющих ИКТ для совершенствования методической деятельности и повышения профессиональной компетентности | постоянно | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 5 | Организовать цикл научно-методических семинаров на базе школы с целью повышения квалификации педагогических работников в области ИКТ. | 2016-2017 | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | - |
| 6 | Создание и пополнение школьной медиатекиорганизация свободного доступа к медиатеке и образовательным ресурсам Интернета для педагогов | постоянно | Директор школы А.Р.Ибрагимов | Бюджетные средства |
| 7 | Использование ИКТ и ресурсов Интернета в классно-урочной и внеурочной деятельности | постоянно | Учителя -предметники | Бюджетные средства |
| 8 | Разработка методических и учебных материалов, апробация. Пополнение программного обеспечения. | постоянно | Учителя - предметники | Бюджетные средства |
| 9 | Публикация на школьном сайте теоретических материалов и практических результатов деятельности учащихся и учителей школы. Презентации проектов (по предметам) педагогов и учащихся | постоянно | Учитель информатики И.З.Гибадуллин | - |
| 10 | Объединение в единую компьютерную сеть компьютеров кабинета информатики, рабочих мест директора, завучей, секретаря, библиотекаря. | 2016 год | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 11 | Установка и запуск программы, создание единой базы данных школы. Создание и обновление базы данных о педагогических кадрах, учащихся. | 2016-2020 год | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 12 | Взаимодействие с другими образовательными учреждениями, органами местной власти, новаторами ИКТ в образовании. | постоянно | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 13 | Внедрение системы дистанционных учебных курсов | До 2018 года | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 14 | Работа с одарёнными детьми: -Кружковая работа по интересам -Участие в олимпиадах, конкурсах | В течение года | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | - |
| 15 | Применение ИКТ в преподавании общеобразовательных предметов и в организации работы классного руководителя. | С 2016-2017 | Учителя ,классные руководители | - |
| 16 | Организация использования дополнительных образовательных услуг с применением ИКТ. | С 2016 | Директор, учитель информатики | Бюджетные средства |
| 17. | Обновление оборудования компьютерного класса: -приобретение компьютеров, современных оборудований: ноутбук, медиапроектор, переносной экран.приобретение цифровой учебной аппаратуры. | 2016 год | директор | Бюджетные средства |
| 18 | Используя возможности Интернета, опробовать дистанционное компьютерное профориентационное, абитуриентское и аттестационное тестирование учащихся по базовым предметам. | 2016 год | Учитель информатики И.З.Гибадуллин | - |
| 19 | Привлечение родителей в участие со своими детьми в образовательных проектах, касающихся информатизации образования. | С 2016 | Учитель информатики, классные руководители | - |

2. Проекты

2.1. Проект «Школа XXI века »

Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием, - акцент переносится с усвоения знаний на формирование «компетентности», происходит переориентация его на личностно – ориентированный (гуманистический) подход, школы обеспечиваются современными компьютерами, электронными ресурсами, доступом к Интернету. Это способствует внедрению новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс отечественной школы.

В настоящее время информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной системы, направленной на повышение качества, доступности и эффективности образования. Информационная культура становится определяющим фактором развития общества. Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий открывает новые возможности и предъявляет новые требования к системе образования.

Цель  проекта:

Современный подход практически в любом виде деятельности требует нахождения оптимальных  решений, поэтому целью проекта является именно оптимизация процесса обучения.

Задачи проекта:

- Создание условий для активного использования ИКТ педагогами и обучающимися в образовательном процессе, внеурочной деятельности учащихся.

- Качественное изменение содержания, методов и организационных форм обучения.

- Обеспечение школы современными средствами информатизации.

- Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров.

- Развертывание системы доступа учителей к информационно-образовательным ресурсам области и РФ, к сети Интернет.

- Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность педагога.

План работы по проекту «Школа XXI века »

| № п/ п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взаимодействие с другими образовательными учреждениями в рамках сети . | постоянно | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 2 | Определение уровня запроса и готовности педагогического коллектива к освоению информационных и коммуникативных технологий | Сентябрь-октябрь 2016 год | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 3 | Повышение квалификации педагогов школы в области ИКТ на базе ИМЦ. Ведение карт ПК учителей на базе школы, МОУ ДО «ИМЦ» | В течение учебного года | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 4 | Поддержка и сопровождение педагогов, осваивающихи внедряющих ИКТ для совершенствования методической деятельности и повышения профессиональной компетентности | постоянно | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 5 | Проведение семинаров, тренингов, круглых столов для обучения и консультирования учителей по вопросам использования ИКТ | постоянно | Учитель информатики И.З.Гибадуллин | Бюджетные средства |
| 6 | Создание и пополнение школьноймедиатеки | постоянно | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 7 | Использование ИКТ и ресурсов Интернета в классно-урочной и внеурочной деятельности | постоянно | Учителя -предметники | Бюджетные средства |
| 8 | Разработка методических и учебных материалов, апробация . Пополнение программного обеспечения. | постоянно | Учителя - предметники | Бюджетные средства |
| 9 | Публикация на школьном сайте теоретических материалов и практических результатов деятельности учащихся и учителей школы. Презентации проектов (по предметам) педагогов и учащихся | постоянно | Учитель информатики И.З.Гибадуллин | - |
| 10 | Организация свободного доступа к медиатеке и образовательным ресурсам Интернета для педагогов | В течение учебного года | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 11 | Объединение в единую компьютерную сеть компьютеров кабинета информатики, рабочих мест директора, завучей, секретаря, библиотекаря. | 2016 год | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 12 | Установка и запуск программы , создание единой базы данных школы. Создание и обновление базы данных о педагогических кадрах, учащихся. | 2016-2020 год | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 13 | Создание и поддержка школьного сайта в Интернете | 2016 год | Учитель информатики И.З.Гибадуллин | - |
| 14 | Взаимодействие с другими образовательными учреждениями, органами местной власти, новаторами ИКТ в образовании. | постоянно | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 15 | Техническое оснащение школы: -приобретение компьютеров,современных оборудований: ноутбук, медиапроектор, переносной экран.приобретение цифровой учебной аппаратуры. | 2016-2017год постоянно | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |

Планируемые результаты:

- Создание нормативно-правовой базы;

- Создание и функционирование школьного сайта в Интернете;

- На основе единой локальной сети создано единое информационное пространство школы;

- Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе (наряду с традиционными);

- Организация разумного и рационального документооборота, в рамках одного учреждения, внедрены новейшие информационные технологии в управление школой,

- Внедрена система сбора и отработки информации по различным направлениям образовательного процесса, осуществлен развернутый мониторинг образовательной деятельности школы;

- Создано информационно-коммуникативное обеспечение общественной жизни школы

Информационные технологии могут облегчить задачу объединения вокруг школы заинтересованных слоев общественности. Родители учащихся, одни из главных заказчиков работы школы, не всегда имеющие возможность регулярно посещать школу, получают возможность быть в курсе последних школьных событий и планов. Будущие ученики могут заранее ознакомиться с формами и методами работы школы, с самой атмосферой творчества, царящей в ее стенах. Все заинтересованные лица могут узнать о работе школы через ее Интернет-сайт. Наличие внешней информационной сети,  основанной на работе в Интернете, которая предполагает устойчивую двухстороннюю связь с другими образовательными учреждениями позволит через дистанционное обучение реализовать потребности учащихся школ, а также находящихся на надомном обучении, у которых ограничена возможность посещать школу: дети-инвалиды, заболевшие, временно уехавшие с семьей и др.

2.2. Проект «Ученик и современные информационные технологии в образовании»

Цель проекта:

Подготовка учащихся к жизни в условиях информационного общества и компьютеризированной среды обитания и производственной деятельности, предоставление учащимся образовательных возможностей, адекватных новым требованиям рынка труда и современной социальной жизни.

Задачи проекта:

- Раскрыть, сохранить и развить индивидуальные способности обучаемых.

- Активизировать познавательную деятельность.

- Сформировать информационную культуру, готовность к использованию средств вычислительной техники.

- Сформировать у учащихся навыки освоения информационных технологий, работы с современными средствами обработки и передачи информации.

- Предоставить возможность для раннего и углубленного изучения информатики.

- Организовать исследовательскую деятельность учащихся, используя современные технологии в обучении.

- Организовать дистанционное обучение в образовательном учреждении.

- Обеспечить возможности доступа к образовательным информационным ресурсам учащимся.

План работы по проекту «Ученик и современные информационные технологии в образовании»

| № п/ п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ учебного плана и внесение возможных изменений организации образовательного процесса в связи с внедрением ИКТ в школьную практику: -Организация элективных курсов -Организация факультативных занятий; | Август-сентябрь 2016 год | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | - |
| 2 | Организация свободного доступа к медиатеке и образовательным ресурсам Интернета для субъектов образовательного процесса | постоянно | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 3 | Внедрение системы дистанционных учебных курсов | До 2018 года | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | Бюджетные средства |
| 4 | Работа с одарёнными детьми: - Кружковая работа по интересам Участие в олимпиадах, конкурсах | В течение года | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | - |

Планируемые результаты проекта:

- Сформирована информационная культура учащихся, навыки работы с современными средствами обработки и передачи информации, освоения информационных технологий.

- Организована исследовательская деятельность учащихся, с использованием современных технологий в обучении.

- Организовано дистанционное обучение в образовательном учреждении.

- Предоставлен доступ к образовательным информационным ресурсам субъектов образовательного процесса , созданы условия для взаимодействия семьи и школы через единое образовательное пространство образовательного учреждения.

2.3. Проект:«Учитель будущего»

Смысл работы школы сегодня состоит в том, чтобы научить детей жить в мире, которого еще нет, и справляться с задачами, о которых учителя мало что знают. Учителю приходится осваивать новую для себя роль тьютора – человека, сопровождающего обучающегося в продвижении по избранной образовательной траектории.

Главный признак высокой информационной грамотности – самостоятельность работы с применением компьютера, умение считать, писать, рисовать, искать информацию с помощью компьютерной техники.

Цель проекта:

Вывести педагогов на уровень современных специалистов, действующих в условиях использования информационных технологий, которые обладают:

·        компьютерной грамотностью,

·        компьютерной образованностью,

·        информационной компетентностью,

·        информационной культурой.

Школы рассматривают ИКТ как необходимую часть образовательной среды — важнейшую в будущем, а сегодня уже столь же естественную в классах, как доски, парты и стулья.

Применительно к профессиональному развитию учителей - предметников выделены два уровня подготовки педагогов:

-базовая ИКТ-компетенция

-педагогическая ИКТ-компетенция.

Базовый уровень включает обучение навыкам работы на компьютере с точки зрения общепедагогических функций учителя: как создать дидактические материалы, образовательную презентацию, сформировать свое личное образовательное пространство, знакомство с образовательными ресурсами Интернета.

Педагогическая ИКТ- компетенция затрагивает педагогические аспекты использования информационных образовательных ресурсов: конструирование уроков с использованием ИКТ и электронных образовательных ресурсов, реализацию различных образовательных проектов. Это уже полшага к педагогу будущего...

Задачи проекта:

1.     Обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям

2.     Формирование у педагогов навыков использования ИКТ для решения творческих образовательных задач

3.     Создание условий для персонального доступа к компьютерам

План работы по проекту  «Учитель будущего»

| № п/ п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сформировать и согласовать с ИМЦ график на повышение квалификации учителей в области ИКТ на базе районного ИМЦ | 2016-2018 | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | - |
| 2 | Организовать цикл научно-методических семинаров на базе школы с целью повышения квалификации педагогических работников в области ИКТ. | 2016-2017 | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | - |
| 3 | Приобретение и установка мультимедийного проекционного оборудования. | Апрель-май2016 | директор | Бюджетные средства |
| 4 | Применение ИКТ в преподавании общеобразовательных предметов. | С 2016-2017 | учителя | - |
| 5 | Применение ИКТ в организации работы классного руководителя. | С 2016-2017 | Классные руководители | - |
| 6 | Организация использования дополнительных образовательных услуг с применением ИКТ. | С 2016 | Директор, учитель информатики | Бюджетные средства |

Ожидаемые  результаты проекта:

-позволяет поднять качество обучения на новый уровень, освободиться от нудного традиционного курса обучения и разработать новые идеи и средства выражения,

-побуждает искать нетрадиционные современные формы и методы обучения,

-создаёт условия  для творческого роста всех участников образовательного   процесса через использование информационных технологий;

-повышает  квалификационную  категорию  учителей;

-распространяет и обобщает опыт учителей через участие в  научно- методических и научно – практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в  Интернет – форумах.

2.4. Проект: «Конкурентоспособный ученик »

Цель проекта:

Подготовить школьников к жизни в современном обществе и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего образования с использованием современных информационных технологий.

Главный признак высокой информационной грамотности – самостоятельность работы с применением компьютера, умение считать, писать, рисовать, искать информацию с помощью компьютерной техники. 
Таким образом, современный специалист, действующий в условиях использования информационных технологий должен обладать:

·        компьютерной грамотностью,

·        компьютерной образованностью,

·        информационной компетентностью,

·        информационной культурой.

Задачи проекта:

1.Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий

План работы по проекту: «Конкурентоспособный ученик »

| № п/ п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление оборудования компьютерного класса. | 2016год | директор | Бюджетные средства |
| 2 | Составление учебного плана с учётом использования ресурсов ИКТ. | 2016год | Зам. директора УВР З.Ш.Гибадуллина | - |
| 3 | Используя возможности Интернета, опробовать дистанционное компьютерное профориентационное тестирование учащихся. | 2016 год | Учитель информатики И.З.Гибадуллин | - |
| 4 | Используя возможности Интернета, опробовать компьютерное абитуриентское и аттестационное тестирование учащихся по базовым предметам. | 2016 год | учителя | - |
| 5 | Привлечение родителей в участие со своими детьми в образовательных проектах, касающихся информатизации образования. | С 2016 | Учитель информатики, классные руководители | - |
| 6 | Организация использования дополнительных образовательных услуг с применением ИКТ. | С 2016 | Директор, учитель информатики | Бюджетные средства |

Ожидаемые результаты проекта:

- Даёт возможность использования компьютерной технологии в     самостоятельной работе учащихся, участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях;

- Повысит мотивацию к обучению у учащихся по различным предметам;

- Поможет раскрыть и стимулировать творческие способности учащихся в области информационных технологий;

- Обеспечит дополнительные возможности для досуга школьников.

- Ожидаемые результаты  от реализации программы информатизации:

- Повышение качества образования и уровня информационной культуры участников образовательного процесса на основе использования современных информационных технологий.

-Развитие индивидуальных и творческих способностей учащихся на основе интеграции личностно – ориентированных педагогических и информационных технологий. Создание единой информационной образовательной среды.

-Осуществление перехода на новый качественный уровень использования компьютерной техники, новых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

-Создание единой информационной среды обучения

-Сформирование информационной культуры учащихся, повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий.

-Осуществление развернутого мониторинга образовательной деятельности.

-Создание открытого информационного пространства школы через информационно-образовательную сеть.

-Усовершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ.

-Построение оптимального учебного плана и, как следствие, снижение перегрузки учащихся, соответствие учебных программ целям школы и реальным возможностям учащихся.