Ликвидация аварийной ситуации в школьных зданиях

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
от 20 октября 2008 г. № Пр-2240 по вопросу проведения неотложных ремонтных работ в школьных зданиях, находящихся в аварийном состоянии, а также по итогам обсуждения на совещании у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Жукова А.Д. (протокол от 10 декабря 2008 г. № АЖ-П44-56пр) вопросов проведения неотложных ремонтных работ в школьных зданиях, находящихся аварийном состоянии, и обеспечения контроля за безопасностью образовательных учреждений Минобрнауки России разработало и направило главам субъектов Российской Федерации форму плана проведения неотложных ремонтных работ в школьных зданиях, находящихся в аварийном состоянии. В указанной форме было предусмотрено предоставление информации по объемам и источникам финансирования, срокам и мероприятиям по конкретному аварийному объекту. На основе информации субъектов Российской Федерации Минобрнауки России подготовило адресный план проведения неотложных ремонтных работ в школьных зданиях, находящихся в аварийном состоянии (далее - План).

Согласно Плану 834 здания общеобразовательных учреждений признаны аварийными. Из них в 475 зданиях будет проведен капитальный ремонт, будут построены 273 новых здания взамен определенных под снос, 16 зданий – закрытие и снос, в 70 зданиях будут проведены работы по восстановлению отдельных конструкций и текущий ремонт, который позволит упредить чрезвычайную ситуацию.

В настоящее время во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № ВП-П44-557 о выделении необходимых средств из федерального бюджета для проведения мероприятий, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях общеобразовательных учреждений, Минобрнауки России совместно 
с Минфином России прорабатывает вопрос о механизме выделения финансовых средств.

Кроме того, Минобрнауки России в течение 2009 года будет осуществлять:

мониторинг в субъектах Российской Федерации по оценке состояния проведения ремонтных работ, освоению денежных средств при реализации региональных программ противоаварийных мероприятий включая коррекцию в связи с уточнением проектно-сметной документации;

консультационно-методическое сопровождение субъектов Российской Федерации по вопросам организации проведения проверок образовательных учреждений к началу учебного года;

разработку и распространение современных архитектурных решений общеобразовательных учреждений;

ведение Интернет-сайта, обеспечивающего общественный контроль за состоянием зданий образовательных учреждений «Безопасность наших школ»;

проведение выездных (инспекционных) проверок деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, по обеспечению соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования, в том числе по вопросам обеспечения контроля за деятельностью образовательных учреждений по созданию безопасных условий осуществления образовательного процесса в рамках сформированного Министерством Сводного плана контрольно-надзорной деятельности на 2009 год.